# TubeGuard 안드로이드 YouTube 차단 앱 개발계획서

# 1. 프로젝트 개요

프로젝트명: TubeGuard

플랫폼: Android

개발 형태: 개인용 APK

목적: 자녀 스마트폰에서 YouTube 앱 및 웹사이트 접근 차단

핵심 방식: Android VpnService 기반 로컬 네트워크 필터링

# 2. 개발 목표

YouTube 앱의 영상 이용 차단

youtube.com, www.youtube.com, m.youtube.com, youtu.be 접속 차단

Chrome, 삼성 인터넷, 카카오톡 인앱 브라우저 등에서 동일하게 차단

외부 VPN 서버 없이 스마트폰 내부에서 차단

부모 PIN을 이용한 차단 ON/OFF 보호

재부팅 후 차단 서비스 자동 복구

# 3. 주요 기능

YouTube 전체 차단 ON/OFF

YouTube 관련 도메인 차단

카카오톡에서 열린 YouTube 링크 차단

Chrome 및 삼성 인터넷 YouTube 접속 차단

부모 PIN 설정/변경

현재 차단 서비스 상태 표시

재부팅 후 자동 실행

# 4. 차단 대상 도메인

youtube.com 및 하위 도메인

www.youtube.com

m.youtube.com

youtu.be

youtube-nocookie.com

필요 시 googlevideo.com 및 ytimg.com 추가

# 5. 기술 구성

개발 언어: Kotlin

Android SDK

VpnService: 로컬 네트워크/DNS 필터

DataStore 또는 SharedPreferences: 설정 저장

Foreground Service: 차단 서비스 유지

Boot Receiver: 재부팅 후 서비스 복구

PIN 인증: 사용자 임의 차단 해제 방지

# 6. 동작 구조

카카오톡/브라우저/앱 → 인터넷 요청 → TubeGuard 로컬 VPN 필터 → YouTube 도메인 여부 확인 → YouTube이면 차단, 일반 사이트이면 정상 통과

# 7. 1차 화면 구성

메인 화면: 차단 상태 및 ON/OFF

관리자 PIN 입력 화면

차단 서비스 상태 표시

필요 시 차단 도메인 관리 화면

# 8. 개발 단계

1단계: Android 프로젝트 및 기본 UI 생성

2단계: VpnService 구현

3단계: YouTube 도메인 필터링 구현

4단계: YouTube 앱/Chrome/삼성 인터넷/카카오톡 테스트

5단계: 부모 PIN 및 설정 저장

6단계: 재부팅 자동 복구

7단계: 실기기 장시간 테스트

8단계: Release APK 생성

# 9. 테스트 항목

YouTube 앱 재생 차단

youtube.com 및 m.youtube.com 차단

youtu.be 링크 차단

카카오톡 YouTube 링크 차단

Chrome 및 삼성 인터넷 차단

Wi-Fi와 모바일 데이터 전환 시 유지

화면 OFF/ON 후 유지

재부팅 후 차단 복구

일반 웹사이트 정상 접속 확인

부모 PIN 없이 차단 해제 불가능 여부 확인

# 10. 제한 사항

사용자가 설정에서 TubeGuard를 직접 강제 중지하면 일반 앱 구조에서는 자동 복구가 제한될 수 있음

앱을 삭제하면 차단 기능도 제거됨

VPN 권한을 사용자가 해제하면 차단이 중단될 수 있음

현재 개발 조건은 사용자가 앱 삭제/강제 중지/VPN 설정 변경을 의도적으로 하지 않는 환경을 전제로 함

# 11. 향후 확장

시간대별 YouTube 허용/차단

일일 사용시간 제한

추가 웹사이트 차단

특정 앱 인터넷 차단

부모폰 원격 제어

Device Owner 기반 관리 기능